附件

水运建设市场检查表

年       月       日

填报说明

1.检查表由下级交通运输主管部门、建设单位和检查组分别填写。

2.表1、表2由下级交通运输主管部门填写，表2填写各项目自开工以来接受有关部门检查的情况。

3.表3－表8由建设单位填写，由下级交通运输主管部门审查，并在检查组检查时交给检查组。

4.表9－表12由检查组检查时组织填写。

5.表1中“工程类别”指航道、港口、航运枢纽、支持系统等建设工程项目类别；基本建设程序项按实际情况填写。

6.表3、表6中标虚线项可不填。

7.部长航局、海事局、救捞局及其所属单位开展检查可直接使用以上表格，也可结合实际对表格做适当增减或对表格中的内容做适当调整。

表1  水运建设项目基本情况表

项目建设单位（公章）：

| 一 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设规模及标准 |  |  |  | 工程类别 |  |
| 三 | 初设批准 总概算 |  | 初设批复工期 |  | 实际开工日期 |  |
|  |  |  |  |  | 计划交工日期 |  |
| 四 | 主要建设内容 |  |  |  |  |  |
| 五 | 基本建设程序 （批复文号及日期） |  | 项目建议书批复 |  |  |  |
|  |  |  | 可行性研究批复 |  |  |  |
|  |  |  | 初步设计批复 |  |  |  |
|  |  |  | 施工图设计审批 |  |  |  |
|  |  |  | 重大设计变更批复 |  |  |  |
|  |  |  | 专项许可（环保、防洪、安全、 卫生、征地等） |  |  |  |
|  |  |  | 开工备案 |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 六 | 工程建设 主要形象进度 |  |  |  |  |  |
| 七 | 存在的主要问题 |  |  |  |  |  |
| 八 | 有关建议 |  |  |  |  |  |

填 表 人：                                                       年    月    日

表2  交通运输主管部门及其授权的管理机构

行业监管情况

填报单位（盖章）：

| 项目名称 | 检查单位 | 发现的主要问题 | 是否有通报 （如有，请注明文号） |
| --- | --- | --- | --- |

填 表 人：                                                       年    月    日

单    位：                                                              （盖章）

表3  建设单位管理人员表

| 机构/人员配备 | 姓名 | 职称 | 相关工作经历 | 部门人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | -------- |  |
| 现场管理责任人 |  |  |  |  |  |
| 安全责任人 |  |  |  |  |  |
| 质量责任人 |  |  |  |  |  |
| 财务责任人 |  |  |  |  |  |
| 统计责任人 |  |  |  |  |  |
| 档案责任人 |  |  |  |  |  |

填 表 人：                                                        年    月    日

单    位：                                                              （盖章）

表4  项目施工标段划分表

项目名称：

| 标段号/标段名称 | 承包单位 | 承担标段 主要建设内容 | 合同价 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填 表 人：                                                        年    月    日

单    位：                                                             （盖章）

表5  设计单位履约和设计质量情况检查表

设计单位：

|  |  | 投标文件承诺/合同文件约定 |  |  |  |  |  | 实际投入 |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 |  | 职称/专业 |  | 职务 |  | 姓名 |  |  | 职称/专业 |  | 职务 |  |
| 单位技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更情况 |  |  | 申 报（监 理 初 审） |  |  |  |  |  | 审 批 |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  | 数量 |  | 金额 |  |  |  | 数量 | 金额 |  | 平均周期 |  |  |
|  | 一般设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重大设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大设计变更说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填 报 人：                                                                                                          年      月     日

建设单位：			                                                                                   						（盖章）

表6  施工单位履约情况检查表

施工单位：

|  |  | 投标文件承诺/合同文件约定 |  |  | 实 际 投 入 |  |  | 是否办理审批手续 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 职称/专业 | 证号/ 颁发部门 | 姓名 | 职称/专业 | 证号/ 颁发部门 |  |  |
| 人员履约 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术责任人 |  |  | ---- |  |  | ---- |  |  |
|  | 施工负责人 |  |  | ----- |  |  | ----- |  |  |
|  | 质检责任人 |  |  | ----- |  |  | ----- |  |  |
|  | 安全责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验检测工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划责任人 |  |  | ----- |  |  | ---- |  |  |
|  | 财务责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 档案负责人 |  |  | ----- |  |  | ----- |  |  |
|  | 变 更 比 例 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约分包 | 分包人 | 工 程 项 目 |  |  | 工作量 | 占合同比例 | 完 成 情 况 |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填 报 人：                                                                                                          年      月     日

建设单位：										                                                                  			（盖章）

表7  监理单位履约情况检查表

监理单位：

|  |  | 投标文件承诺/合同文件约定 |  |  | 实 际 投 入 |  |  | 是否办理 变更审批手续 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 职称及 监理专业 | 证号/ 颁发部门 | 姓名 | 职称及 监理专业 | 证号/ 颁发部门 |  |  |
|  | 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 副总监/总监代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变 更 比 例% |  |  |  |  |  |  |  |  |

填 报 人：                                                                                                          年      月     日

建设单位：				                                                                       								（盖章）

表8  工程实体质量与现场安全管理

历次检查表

| 序号 | 检查时间 | 检查组织单位 | 发现的主要问题 | 整改要求和落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填 报 人：                                                     年      月     日

单    位：					                                  			（盖章）

表9  建设管理工作评价表

项目名称：                             建设单位：

| 序号 | 检 查 | 评 价 方 法 |  |  | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本建设程序履行情况 | 项目建议书批复 | 未按程序报批或越级审批 | 每缺一项 扣1分， 直至得0分。 | 10 |  |
|  |  | 可行性研究批复 |  |  |  |  |
|  |  | 初步设计批复 |  |  |  |  |
|  |  | 施工图设计批复 |  |  |  |  |
|  |  | 重大设计变更批复 |  |  |  |  |
|  |  | 环评、防洪、安全、卫生、征地等专项许可 |  |  |  |  |
|  |  | 海域使用批复 |  |  |  |  |
|  |  | 开工备案 |  |  |  |  |
| 二 | 法律法规及强制性标准执行情况 | 设计单位 | 未按规定进行 招投标 | 每缺一项 扣1分， 直至得0分。 | 10 |  |
|  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
|  |  | 未按规定办理质量监督手续 |  |  |  |  |
|  |  | 未落实质量与安全责任 |  |  |  |  |
|  |  | 未按批准规模、标准建设 |  |  |  |  |
|  |  | 其他方面未执行有关法规的 |  |  |  |  |
| 三 | 履约情况 | 业主支付工程款及设计、监理费用，每欠一个单位扣2分，人员、设备到位情况视情节轻重扣分，拖欠农民工工资的扣2分，直至得 0分。 |  |  | 10 |  |
| 四 | 工期控制 | 按合同工期每拖延一个月扣1分，随意提前工期 扣2－3分。 |  |  | 10 |  |
| 五 | 投资控制 | 非特殊原因未完成年度计划扣1-5分，投资控制 不力超概算扣1-5分。 |  |  | 10 |  |
| 六 | 安全生产 | 每发生一起特大安全事故扣10分，每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣 2分。存在质量、安全隐患以及其安全保证体系 不健全扣1－2分。 |  |  | 15 |  |
| 七 | 工程质量 | 发生一般工程质量事故扣8分，发生工程质量问题和事故瞒报或未按规定及时上报扣8分，质量管理制度和措施未落实扣2分，质量问题未及时整改扣2分，发生的质量问题影响工程建设扣5分。 |  |  | 25 |  |
| 八 | 廉政建设 | 措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5 分。未签订廉政合同扣3分，直至0分。 |  |  | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  |

注：本表由检查组成员根据检查情况进行评价打分，每项对应应得分扣完为止。

检查组成员（签字）：

表10  设计工作评价表

项目名称：                               设计单位：

| 序号 | 项目 | 评 定 方 法 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计方案 | 总体方案是否经济合理，存在不足扣2-10分； 不符合有关强制性标准，每一个问题扣2-5分。 | 20 |  |
| 二 | 设计文件 | 未按编制规定编制扣2-10分； 错、漏、碰严重的扣10分，一般扣2-5分； 设计造成质量事故，重大事故每起扣30分，一般事故每起扣2-10分； 设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的 1％扣2分。 | 30 |  |
| 三 | 设计服务 | 未按合同派驻设计代表每缺1人或1人不称职扣1-5分； 服务不及时扣2-5分。 | 20 |  |
| 四 | 设计变更 | 不严格按程序办理变更设计，每次扣3－5分，严重违规者得0分。 | 15 |  |
| 五 | 廉政建设 | 措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分。 | 15 |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |

注：本表由建设、施工、监理单位在检查时分别评价，不向被评价单位公开，取建设、施工、监理单位评价得分的平均值为最终得分，提交检查组。每项对应应得分扣完为止。

表11  监理工作评价表

项目名称（或监理标段）：                           监理单位：

| 序号 | 项目 | 评 定 方 法 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员与制度 | 监理人员未按要求持证上岗扣1-5分； 监理人员未按合同进场扣1-5分； 监理人员被清退每人次扣2分； 内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣3-5分。 | 15 |  |
| 二 | 质量控制 | 独立抽检频率不到10％或资料造假扣10－20分，不到20％扣1-5分； 工地巡查、重要工序旁站不足扣2-5分； 资料签认不规范扣1-3分。 | 20 |  |
| 三 | 设备配置 | 试验仪器按合同要求配备，交通工具、办公设备满足工作需要，否则扣5－10分。 | 10 |  |
| 四 | 投资控制 | 根据计量支付工作情况酌情扣分，一次不规范扣 1分。 | 10 |  |
| 五 | 监理大纲 | 监理大纲不符合编制要求的，每缺一项扣5分。 | 15 |  |
| 六 | 监理日志 | 监理日记不完整的，每次扣2分； 有错漏的，每次扣2分，弄虚作假的，每次扣5分；严重者此项得0分。 | 15 |  |
| 七 | 监理资料 | 不符合交工、竣工验收要求的扣1-5分 | 5 |  |
| 八 | 廉政建设 | 措施不健全扣2分，因不廉政被清退或处分每人次扣5分，有被起诉的，每人次扣10分。 | 10 |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |

注：本表由建设、施工单位在检查时分别评价，不向被评价单位公开，取建设、施工单位评价得分的平均值为最终得分，提交检查组；每项对应应得分扣完为止。

表12  工程施工管理评价表

项目名称：

合同段编号：                    施工单位：

| 序号 | 项目 | 评 定 方 法 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 进度管理 | 每拖延一个月扣2分； 生产组织不均衡扣1分。 | 10 |  |
| 二 | 履约情况 | 项目经理、总工程师每更换1人次或1人不称职 扣2分，专业工程师每更换1人次扣1分； 主要机械不足或性能不良扣1分，进场不及时或 未经许可撤离，扣0.5分； 试验室达不到要求扣2-5分； 有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣 2-5分。 | 10 |  |
| 三 | 档案资料 | 档案资料与完工工程不符每处扣1分； 施工原始记录、自检资料不齐全扣2-4分； 资料的真实可信度有问题扣2-4分。 | 5 |  |
| 四 | 安全生产 | 每发生一起特大或重大安全事故扣5分，每发生 一起一般安全事故扣2分。 | 5 |  |
| 五 | 文明施工 | 规章制度不健全扣1-2分； 文明工地建设差扣2-3分； 破坏环境和乱占土地，扣3-5分。 | 5 |  |
| 六 | 廉政建设 | 措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人 次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分。 | 5 |  |
| 七 | 质量管理 | 发生一般工程质量事故扣8分，发生工程质量问题和事故瞒报或未按规定及时上报扣8分，质量管理制度和措施未落实扣2分，质量问题未及时整改扣2分，发生的质量问题影响工程建设扣5分。 | 60 |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |

注：本表由建设、监理单位在检查时分别评价，不向被评价单位公开，取建设、监理单位评价得分的平均值为最终得分，提交检查组；每项对应应得分扣完为止。